## Slide 1: Projektirányítás az informatikában
Ilyés Enikő - Langer Tamás nyomán

## Slide 2: Részvizsga
Időpont: 2020. november 11. , 19:30
Időtartam: 45 perc
(Ezt követően folytatódik az előadás, 21 óráig.)

## Slide 3: Részvizsga – november 11. 19:30 – 20:15
Canvas felület
20 feleletválasztós kérdés – 20 pont
1 SWOT elemzés (kifejtős kérdés) – 12 pont
1 időelemzéses feladat (rajzol, majd kép feltöltés) – 18 pont
maximum pontszám: 50 pont, minimum az átmenőhöz: 25 pont
feladatok random sorrendben, nem lehet visszalépni
segédanyag nem használható (pl. nem kattinthatsz ki a böngészőből)
Csak vizsgaidőszakban ismételhető

## Slide 4: Tételsor
Melyek a projektnégyszög elemei? Mit jelent, hogy “egymás ellen hatnak”?
Informatikai projektek specialitásai.
Miért mondjuk azt, hogy a projektvezetés két szakma együttese?

## Slide 5: Tételsor
Milyen szervezeti modellek vannak?
Mitől mátrix szervezet a mátrix szervezet?
Mutassa be a funkcionális szervezetet, előnyeit és hátrányai, mikor célszerű alkalmazni, és adjon példát!
Mutassa be a koordinációs mátrix szervezetet, előnyeit és hátrányai, mikor célszerű alkalmazni!
Mutassa be az átfedési mátrix szervezetet, előnyeit és hátrányai, és mikor célszerű alkalmazni!
Mutassa be a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetet, előnyeit és hátrányai, mikor célszerű így felépíteni a vállalat szervezetét!
Mutassa be a projektcsapat szervezetet, előnyeit és hátrányai, mikor célszerű alkalmazni!
Mutassa be az egyszerű szervezet, előnyeit és hátrányai, mikor célszerű alkalmazni!

## Slide 6: Tételsor
Ismertesse a vállalatok életútjának szakaszait Ichak Adizes elmélete szerint, és adja meg a különböző szakaszok két-három jellemzőjét!
Mi a SWOT elemzés?
Készítse el …… SWOT elemzését. (Minden négyzetben legalább 4 tétellel)

## Slide 7: Tételsor
Mi a projekttulajdonos szerepe?
Jó-e, ha a projekttulajdonos az első számú vállalati vezető? Indokolja meg a választ!
Soroljon fel legalább 10-et a projektvezető feladatai közül!
Mi az erőforrás-kezelő szerepe?
Milyen típusú szervezeti modell esetében van szükség erőforrás-kezelőre?
Mi a technikai vezető szerepe?
Milyen esetekben érdemes alvállalkozót alkalmazni?

## Slide 8: Tételsor
Mi a feladatlebontási struktúra (WBS), mire szolgál, milyen megközelítései vannak (példákkal)?
Mi a szervezet lebontási struktúra? Szemléltesse példával!
Mi a felelősség hozzárendelési mátrix? Szemléltesse példával!
Mutassa be az elsőbbségi háló (AON) hálótervezési módszert?
Mi a kritikus út?

## Slide 9: Tételsor
Mi a feladatlebontási struktúra (WBS), mire szolgál, milyen megközelítései vannak (példákkal)?
Mi a szervezet lebontási struktúra? Szemléltesse példával!
Mi a felelősség hozzárendelési mátrix? Szemléltesse példával!
Mutassa be az irányított háló (AOA) hálótervezési módszert!
Mutassa be az elsőbbségi háló (AON) hálótervezési módszert?
Mi a kritikus út?

## Slide 10: Tételsor
Milyen kapcsolatok lehet az elsőbbségi hálóban két tevékenység között?
Mit jelent a késleltetés/siettetés az elsőbbségi hálóban két tevékenység kapcsolatában?
Mikor beszélünk kemény és mikor beszélünk puha kapcsolatról az elsőbbségi hálóban két tevékenység kapcsolata esetében?
Milyen időre vonatkozó megkötések lehetnek a hálótervezés során egy-egy tevékenységre vonatkozóan?
Milyen hibák fordulhatnak elő az elsőbbségi háló logikájában?

## Slide 11: Tételsor
Időelemzési gyakorlat:
A projekt feladatai, a feladatok átfutási idejei és az egyes feladatok megelőző feladatai (FS) alább található. Forma: Feladat/átfutási idő/Megelőző feladatok. Rajzolja meg a projekt hálódiagrammját, hajtsa végre az időelemzést és ennek alapján határozza meg a kritikus utat! A projekt első nap 1., a további napokat a projekt kezdetétől számított sorszámukkal jelöljük!
……

## Slide 12: Tételsor
MI a Gantt diagram?
Hogyan készül a hálótervből Gantt diagramm?
Mi a kapcsolat a projekt átfutási ideje és a végrehajtók száma között üzleti szempontokat tekintve?
Mi az erőforrás-ütemezés célja?
Melyek az erőforrás-túlterhelés feloldásának lehetséges megoldásai?
Mi a kritikus lánc módszer?

## Slide 13: Sok sikert a vizsgához!